**Finalni izveštaj**

|  |  |
| --- | --- |
| Akronim projekta: | GIS baza genocid |
| Naziv projekta: | Izrada GIS baze žrtava genocida od 1941. do 1945. godine na teritoriji Moravičkog i Zlatiborskog upravnog okruga |
| Realizacija: | Od 15.11.2023. Do 24.12.2023. |
| Projekat je dobijen na tenderu dana 13.11.2023. godine. Planom je bila predviđena realizacija u periodu od 15.11. do 24.12.2023. godine shodno trenutnim mogućnostima i obimom projekta. Navedena ograničenja i mogući rizici nisu uticali na tok realizacije projekta čime su svi radni zadaci uspešno i pravovremeno dostavljeni sponzoru. Nije bilo značajnijih poteškoća u procesu realizacije projekta. | |
| Napomene:   * U fazi planiranja projekta korišćeni su MS Word, MS Excel i GanttProject; * Za realizaciju projekta korišćeni su MS Excel i QGIS 3.28.11; * Izvori za realizaciju projekta preuzeti sa web sajta Muzeja žrtava genocida Beograd (<https://www.muzejgenocida.rs/>). | |